**Календарный план проекта**

**Название проекта**:

**Руководитель проекта**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | | | | | |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед |
| ***Анализ*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Дьяченко М. А. | 1 неделя | 2.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Дьяченко М. А. | 1 неделя | 2.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Дьяченко М. А. | 1 неделя | 2.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Дьяченко М. А. | 1 неделя | 2.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Определение платформы и стека для продукта* | Андриянов Н. Д. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Дьяченко М. А. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Определение платформы и стека для MVP* | Шаронов В. А. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Формулировка цели* | Шаронов В. А. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулирование требований к продукту* | Шаронов В. А. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Определение задач* | Шаронов В. А. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Андриянов Н. Д. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Шаронов В. А. | 1 неделя | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Бобров К. М. | 2 неделя | 23.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Додонова Е. И. | 1 неделя | 23.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Шаронов В. А. | 1 неделя | 23.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.6* | *Анализ визуального стиля* | Додонова Е. И. | 1 неделя | 23.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.7* | *Планирование уровней игры* | Дьяченко М. А. | 3 неделя | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Написание кода* | Андриянов Н. Д. | 2 неделя | 23.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Создание 3D Моделей* | Додонова Е. И. | 2 неделя | 23.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Тестирование приложения* | Андриянов Н. Д. | 1 неделя | 7.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4* | *Разработка Sound-дизайна* | Шаронов В. А. | 3 неделя | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.5* | *Реализация интерфейса в Unity* | Бобров К. М. | 2 неделя | 7.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.6* | *Сборка уровней* | Андриянов Н. Д.  Бобров К. М. | 2 неделя | 14.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Шаронов В. А. | 2 неделя | 14.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Шаронов В. А. | 1 неделя | 21.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Дьяченко М. А. | 1 неделя | 14.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Додонова Е. И. | 2 неделя | 14.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* |  |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |